广西医科大学第一附属医院

调研函

项目名称：进修楼三、四层改造项目（I 期临床试验病房） 工程监理服务

调研函

- 调研品目

- 项目名称：进修楼三、四层改造项目（I 期临床试验病房） 工程监理服务。

主要内容：项目位于广西医科大学第一附属医院内，改造面积约1130㎡，施工合同签订金额为373.15万元，主要内容包括天花、地面、墙面、顶面、门窗、医疗气体和设备等改造装饰。

二、具体内容

（一）监理范围在专用条件中约定，除专用条件另有约定外，监理工作内容包括但不限于：收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；检查施工承包人的试验室；审核施工分包人资质条件；查验施工承包人的施工测量放线成果；审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；验收隐蔽工程、分部分项工程；审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；编制、整理工程监理归档文件并报委托人等。

（二）项目不得分包、转包，不接受联合体报价，响应主体须具备房屋建筑工程监理甲级资质或工程监理综合资质；公司财务状况良好，没有处于企业被接管、破产或关、停、并、转状态情况。

（三）工程整体施工进度达到50%时，可提交首笔酬金支付申请，办理完成支付审批手续后支付监理费的50%；工程竣工验收合格后，可提交监理酬金结算支付申请，办理完成结算支付审批手续后支付剩余全部监理费用。具体以合同约定为准。

三、调研响应事宜

1、意向参加调研的供应商请在2025年11月11日18:00前将报名信息（资质、执照、联系人和联系方式）发送至jijianke2017@163.com 。

2、请综合评估过程中可能面临的技术、成本等因素，真诚审定报价，将调研响应文件一式一份在2025年11月12日12：00前寄送至南宁市双拥路6号广西医科大学第一附属医院东门培训中心办公区 基建科311室，电话0771-5329701。

3、响应文件内请预留有效的联系方式，必要时可能进行电话商询。本次比选不再另行组织议价，请一次提交最终报价，由医院有关部门根据采购制度对响应文件进行比选。

4、响应后随意弃标的，可能会被计入失信行为。

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，逐页盖印红章，简易装订即可，但必须密封：

①响应函（详见附件1）

②报价文件（详见附件2）

③法定代表人授权委托书

④相关资质文件复印件

⑤工商营业执照复印件

附件1

响应函

致：广西医科大学第一附属医院

我方已仔细研究了调研文件，充分理解并掌握了本调研项目的全部有关情况，同意接受调研文件的全部内容和条件，愿意以本文件向你方                            监理服务的全部内容进行响应。

总报价包干（含税），合计为人民币_________（大写）元（RMB____________）。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加响应，并理解贵方对决策结果没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2

报价明细

| 序号 | 费 用 名 称 | 取 费 依 据 | 计费公式 | 下浮费率（如有） | 合 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| 小计 |  | 元 |  |  |  |

（如有其他明细或说明，格式自拟）

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件3

法定代表人授权委托书

致：广西医科大学第一附属医院

我_______（姓名）系___________________（响应人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的调研响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的沟通、协商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）  法定代表人：（签字或盖章）

被授权人有效联系方式：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年  月  日

附件4

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派人员等）